软件工程案例实践课程管理平台项目计划

第12组

第一阶段：成立项目

目标：成立项目团队，完成项目选题。

任务：成立项目团队，并产生项目组长。完成项目平台注册。确定项目选题。撰写项目计划书。

产出物：项目选题；项目计划书

第二阶段：需求分析与系统设计

目标：明确需求，完成系统整体设计。

任务：开展需求调研，编写需求规格说明书；制定初步项目计划（含时间安排、人员分工）；完成系统架构设计、技术选型，编写概要设计说明书。；绘制界面原型，设计数据库结构。

产出物：需求规格说明书；项目计划（初版）；概要设计说明书（含架构图、ER图）；系统原型图

第三阶段：基础框架搭建与用户系统开发

目标：搭建开发环境，实现用户管理与权限系统，复核概要设计说明。

任务：搭建前后端框架，配置数据库。实现用户登录、注册、角色权限控制。编写详细设计说明书（针对用户模块）。完成用户管理模块的代码开发与单元测试。

产出物：复核后的概要设计说明书；详细设计说明书（用户模块）；用户管理模块代码；基础API接口文档

第四阶段：项目开发

（一）团队管理模块开发

目标：实现团队创建、申请与审核功能。

任务：根据详细设计实现团队管理功能。编写团队管理模块的详细设计说明书补充内容。完成团队模块代码开发与模块测试。更新接口文档。

产出物：团队管理模块详细设计团队管理模块代码模块测试用例

（二）项目管理模块开发

目标：实现项目立项、审核与管理功能。

任务：开发项目管理前后端功能。编写项目管理模块的详细设计说明书。

产出物：项目管理模块详细设计；项目管理模块代码；

（三）作业管理模块开发

目标：实现作业上传、批改、成绩查看功能。

任务：开发作业管理相关功能，支持文件上传。编写作业管理模块的详细设计说明书。完成代码开发与系统联调。进行系统功能测试，编写软件测试测试报告（初稿）。

产出物：作业管理模块详细设计；作业管理模块代码；测试报告（初版）

第五阶段：系统集成、测试与课程总结

目标：完成系统测试、部署与课程汇报。

任务：前后端整体联调，修复Bug，优化性能。完成系统测试（功能、性能、安全），完善软件测试测试报告。部署系统到服务器，编写部署文档。产出物：可运行的系统（部署版）；完整的测试报告；

第六阶段：课程汇报

目标：完成课程汇报

任务：开展课程汇报，整理项目所有文档，准备课程汇报材料。

产出物：项目总结与课程汇报PPT；全部文档归档（需求、设计、代码、测试等）。